

**ATA DE REUNIÃO**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Data:**  **09/10/2020**

**Horário de Início:** 16h30

**Participantes:** Adaías, Gisele, Pedro, Gabriel e Raphael

**Assunto da Reunião:** Divisão de atividades correlacionadas a Sprint2

**Atividades Pendentes:** Diagrama de Solução de Software, HLD e LLD, Responsividade do site, Tela de Login em Java Swing, BPMN (macro e micro), OSHI, desenvolvimento da Inovação.

**Decisões:** Todas atividades referentes a documentação devem ser entregues até 10/10, teremos reuniões diárias de 15min (21h50 – 22h05), sendo as reuniões de segunda com o adendo de feedback e quarta-feira de Controle de execução.

**Divisão de Tarefas:**

Adaías – BPMN (macro e micro), Inovação, OSHI, Java Swing, Dashboard.

Gisele – Dashboard, Inovação, LLD, Diagrama de Software, Responsividade do site.

Gabriel – Dashboard, Inovação, Java Swing.

Pedro – Dashboard, Inovação, Diagrama de Software, Responsiviidade do site.

Raphael – Dashboard, Inovação, HLD, OSHI.

**Hora de Término:** 18h00